附件4

铜仁市数字普惠金融中小微企业信用评价

体系主要工作责任分工

| 序号 | 工作目标 | 工作时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定铜仁市普惠金融中小微企业信用评价体系工作方案 | 2024年6月中旬 | 市财政局 | 市税务局、市市场监管局、人行铜仁市分行、市发展改革委 |
| 2 | 建立企业质量品牌信用评价模型 | 2024年6月底 | 市市场监管局 | 市税务局、市大数据局、市发展改革委、铜仁市质量品牌建设促进会 |
| 3 | 建立企业纳税活跃度信用评价模型 | 2024年6月底 | 市税务局 | 市市场监管局、市大数据局、市发展改革委 |
| 4 | 统筹数据资源整合共享和开发利用，确保政务数据交换渠道畅通 | 2024年6月底至长期 | 市大数据局 | 市发展改革委、市市场监管局、市工业和信息化局、市税务局、市住房城乡建设局、市商务局、市文体广电旅游局、人行铜仁市分行、国家金融监督管理总局铜仁监管分局 |
| 5 | 质量品牌信用评价体系数据归集 | 2024年5月底 | 市市场监管局 | 市大数据局、市发展改革委、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市商务局、市文体广电旅游局 |
| 6 | 纳税活跃度信用评价体系数据归集 | 2024年5月底 | 市税务局 | 市大数据局、市发展改革委、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市商务局、市文体广电旅游局 |
| 7 | 在贵州省金融服务平台建立铜仁中小微企业贷款专区，实现场景运用 | 2024年6月底 | 市财政局 | 省金融发展服务中心 |
| 8 | 铜仁市数字普惠金融中小微企业信用评价体系运行测试 | 2024年5月底 | 市税务局 | 市市场监管局、市财政局 |
| 9 | 指导中小微企业在贵州省金融服务平台注册与运用 | 2024年4月底 | 市财政局 | 各县（区、市）人民政府、市税务局、市市场监管局 |
| 10 | 铜仁市数字普惠金融中小微企业信用评价体系试运行阶段 | 2024年6月1日起 | 市税务局 | 市市场监管局、市财政局、市发展改革委、市大数据局、人行铜仁市分行、国家金融监督管理总局铜仁监管分局 |
| 11 | 铜仁市数字普惠金融中小微企业信用评价体系正式运行维护 | 2024年6月15日至长期 | 市税务局 | 市税务局、市市场监管局、市财政局、市发展改革委、市大数据局、人行铜仁市分行、国家金融监督管理总局铜仁监管分局 |